I & A

PLATAFORMA DE CONVITES E GESTÃO DE CASAMENTOS

Plano de Produto

Da aplicação de um casamento a um serviço para muitos casais

Documento de visão, arquitetura e execução por fases

Versão 1.0 · Julho de 2026

# Índice

1.  Sumário executivo	3

2.  Visão e proposta de valor	3

3.  Da aplicação à plataforma	3

4.  Arquitetura e infraestrutura	4

5.  O editor de convites	4

6.  Convite digital e físico	5

7.  Funcionalidades para um sistema completo	5

8.  Modelo de dados multi-inquilino	5

9.  Plataforma, privacidade e segurança	6

10.  Modelo de negócio	6

11.  Percurso de execução por fases	6

12.  Riscos e mitigações	7

13.  Próximos passos	7

# 1. Sumário executivo

A aplicação atual serve, com resultados sólidos, um único casamento: cria convites digitais personalizados por convidado, faz a gestão das confirmações de presença, imprime convites físicos, controla as entradas à porta com leitura de código QR e reúne toda a informação num painel de gestão. Este documento propõe o passo seguinte: transformar essa aplicação num serviço que permita a qualquer casal criar, personalizar e gerir os seus próprios convites e todo o seu evento.

A ambição central é dupla. Primeiro, dotar o sistema de um editor visual que permita ao casal desenhar e personalizar o convite — cores, tipos de letra, imagens, secções e modelos — sem depender de terceiros. Segundo, abrir a plataforma a múltiplos casais, cada um com a sua conta, os seus eventos e os seus dados totalmente isolados dos restantes.

O plano que se segue descreve a visão e a proposta de valor, a arquitetura técnica necessária, o desenho do editor de convites, o conjunto completo de funcionalidades, o modelo de dados multi-inquilino, as exigências de privacidade e segurança, um modelo de negócio sustentável e, por fim, um percurso de execução repartido por fases, para gerar valor cedo sem comprometer a solidez do produto.

# 2. Visão e proposta de valor

A visão é oferecer a cada casal uma ferramenta única que acompanha o casamento do princípio ao fim: do primeiro rascunho do convite até ao registo da última entrada na festa. Em vez de recorrer a um desenhador para o convite, a uma folha de cálculo para os convidados e a aplicações avulsas para os lembretes, o casal encontra tudo num só lugar, com uma identidade visual coerente e cuidada.

## O que distingue a plataforma

- Beleza por defeito.  Modelos elegantes e uma linguagem visual consistente, para que qualquer casal obtenha um resultado bonito sem esforço.

- Do desenho ao dia do evento.  Um único desenho gera o convite digital animado e o convite físico pronto para impressão, e a mesma plataforma gere convidados, mesas e entradas.

- Personalização a dois níveis.  Quem quer rapidez escolhe um modelo e ajusta os detalhes; quem quer liberdade total desenha na tela, ao estilo de um editor gráfico.

- Pensada para o contexto local.  Português europeu e angolano, integração com WhatsApp, e meios de pagamento locais a par de internacionais.

# 3. Da aplicação à plataforma

Hoje o sistema é de inquilino único: um casamento, um ficheiro de configuração, uma base de dados. Servir vários casais exige uma mudança de fundo — a multi-inquilinência — em que cada casal tem uma conta e gere um ou mais eventos, isolados dos demais. Esta é a alteração estruturante de todo o projeto.

## Pilares da mudança

- Contas e autenticação.  Registo e início de sessão seguros, recuperação de senha, e verificação por email.

- Isolamento de dados.  Cada registo passa a pertencer a um evento e a um casal; nenhum casal acede aos dados de outro.

- Papéis por evento.  O casal, eventuais colaboradores e os porteiros têm permissões próprias, atribuídas por evento.

- Super-administração.  Um painel interno para gerir casais, planos, modelos e o estado geral do serviço.

# 4. Arquitetura e infraestrutura

Uma verdade técnica incontornável: o alojamento gratuito atual não serve para um produto. Os limites de tamanho de ficheiro, a ausência de processamento pesado e a falta de armazenamento de imagens tornam-no inviável à escala pretendida. A primeira decisão do projeto é, por isso, a infraestrutura.

## Componentes recomendados

| Componente | Função | Opções sugeridas |
| --- | --- | --- |
| Alojamento da aplicação | Executar a plataforma e a API | VPS próprio, ou Railway / Render / Fly |
| Base de dados gerida | Guardar dados com segurança e cópias | PostgreSQL ou MySQL geridos |
| Armazenamento de objetos | Guardar imagens e ficheiros dos convites | Cloudflare R2 ou Backblaze B2 |
| Rede de entrega (CDN) | Servir imagens e convites com rapidez | Cloudflare |
| Envio de email | Confirmações, recuperação de senha, avisos | Serviço transacional dedicado |

Sobre a tecnologia: o PHP atual serviu muito bem e validou as regras de negócio. Um produto com editor visual pesado vive, porém, sobretudo no navegador. Recomenda-se um front-end moderno (React ou Vue) sobre uma API dedicada, preservando a lógica já testada. Não é necessário reescrever tudo de uma vez: a fase inicial pode reaproveitar boa parte do que existe.

# 5. O editor de convites

Esta é a funcionalidade mais aliciante e, também, a de maior risco. Construir um editor ao nível de um Photoshop de raiz representaria anos de trabalho. A boa notícia é que se consegue a maior parte do valor sem isso, através de três camadas com esforço crescente e retorno decrescente.

## Camada 1 — Modelos e personalização por configuração

É a camada de maior retorno imediato. A maioria dos casais não quer uma tela em branco: quer escolher um modelo bonito e alterar cores, textos, fotografias, música, contagem decrescente, mapa e quais as secções que aparecem. Constrói-se sobre o que já existe e cobre a esmagadora maioria dos casos.

## Camada 2 — Editor visual de tela

Para quem quer liberdade total, um editor verdadeiro, com camadas, texto, imagens, formas, arrastar e largar, alinhamento e histórico de desfazer. Aqui não se reinventa a roda: usa-se uma biblioteca madura. O Fabric.js oferece a base de manipulação da tela; o Polotno é praticamente um editor pronto a embutir, com painéis de modelos e exportação já resolvidos. Recomenda-se avaliar primeiro o Polotno, por encurtar meses de desenvolvimento.

## Camada 3 — Edição de imagem

Com alcance realista: recortar, ajustar brilho e contraste, aplicar filtros e, com um serviço dedicado, remover fundos. Retoque ao nível profissional não compensa o esforço; um conjunto curado de ferramentas simples satisfaz quase todos os casais.

# 6. Convite digital e físico

A partir de um único desenho, o sistema deve gerar dois resultados distintos, cada um com as suas exigências.

- Convite digital.  Animado e personalizado por convidado, como já existe, agora configurável por secções e totalmente offline após descarga.

- Convite físico.  Um ficheiro pronto para impressão, com dimensões corretas, margem de corte, alta resolução e, idealmente, cor em CMYK — porque um ficheiro pensado para ecrã imprime com cores erradas. Convém ter modelos para os tamanhos de impressão mais comuns e, mais tarde, integração com uma gráfica.

# 7. Funcionalidades para um sistema completo

Além do editor, um conjunto de funcionalidades transforma a ferramenta num companheiro de todo o casamento. Apresentam-se por área, com indicação da prioridade sugerida.

| Área | Funcionalidades | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Convites e design | Galeria de modelos, editor visual, paletas e tipografia, versões multilíngues, microsite do casamento | Alta |
| Convidados e RSVP | Perguntas personalizadas (menu, alergias, música), acompanhantes, plano de mesas visual por arrastar e largar | Alta |
| Dia do evento | Leitura de QR à porta, painel de chegadas ao vivo, passes para a carteira do telemóvel, estatísticas em tempo real | Média |
| Comunicação | Envio por WhatsApp e email, lembretes automáticos, agradecimentos, avisos em massa | Alta |
| Planeamento | Tarefas com prazos, orçamento, fornecedores, lista de presentes (incluindo dinheiro / Multicaixa) | Média |
| Social | Álbum partilhado de fotografias, mural de fotos projetado na festa | Baixa |

Diferenciador a destacar: a integração com a API do WhatsApp Business, para envio de convites e lembretes a partir da plataforma, seria um forte fator de distinção neste mercado.

# 8. Modelo de dados multi-inquilino

A base de dados passa a assentar em contas e eventos. Todas as entidades já existentes — convites, convidados, mesas — ganham a associação ao evento a que pertencem, garantindo o isolamento entre casais. Apresenta-se uma visão simplificada das principais entidades.

| Entidade | Descrição | Relações principais |
| --- | --- | --- |
| Conta / Casal | O utilizador que se regista e gere o serviço | Possui 1 ou mais eventos |
| Evento | Um casamento, com as suas datas e definições | Pertence a uma conta |
| Utilizador do evento | Casal, colaborador ou porteiro, com o seu papel | Ligado a um evento |
| Design de convite | O desenho e as definições do convite | Pertence a um evento; baseado num modelo |
| Modelo | Convite base reutilizável da galeria | Usado por vários eventos |
| Convite | Cada convite emitido a um grupo/pessoa | Pertence a um evento |
| Convidado | Cada pessoa incluída num convite | Pertence a um convite |
| Mesa | Lugar atribuído no plano de mesas | Pertence a um evento |
| Recurso / Imagem | Ficheiros carregados pelo casal | Pertence a um evento |

# 9. Plataforma, privacidade e segurança

Disponibilizar o serviço a terceiros traz responsabilidades que não podem ser deixadas para depois. A plataforma vai guardar dados pessoais de muitos convidados, o que exige rigor.

- Isolamento total.  Garantia técnica de que nenhum casal acede aos dados de outro.

- Consentimento e direitos.  Consentimento na recolha, e possibilidade de exportar e eliminar dados a pedido.

- Segurança das contas.  Senhas cifradas, recuperação segura e, idealmente, verificação em duas etapas.

- Cópias de segurança.  Rotinas automáticas de salvaguarda e um plano de recuperação.

# 10. Modelo de negócio

Um modelo freemium enquadra-se bem: o convite digital básico é gratuito, e um plano pago desbloqueia o que traz mais valor. Apresenta-se uma proposta inicial, a afinar com os primeiros casais.

| Plano | Inclui | Público |
| --- | --- | --- |
| Gratuito | Convite digital básico, modelos essenciais, gestão de convidados e RSVP | Todos os casais |
| Essencial | Modelos premium, editor visual, plano de mesas, comunicação por email | Casais que querem personalizar |
| Completo | Exportação para impressão, WhatsApp, domínio próprio, mais convidados, sem marca da plataforma | Casais exigentes e eventos maiores |

Nota sobre pagamentos: a cobertura do Stripe em Angola é limitada, pelo que se recomenda estudar meios locais, como o Multicaixa Express, a par de uma opção internacional. Convém confirmar a disponibilidade atual junto de cada operador antes de decidir.

# 11. Percurso de execução por fases

A execução deve ser faseada, para gerar valor cedo e não se afogar na complexidade do editor. Cada fase entrega algo utilizável e prepara a seguinte.

| Fase | Objetivo | Entregáveis principais |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Fundação | Migrar para infraestrutura própria e tornar o sistema multi-inquilino | Alojamento, base de dados gerida, armazenamento de imagens, contas e eventos |
| Fase 1 — Modelos | Personalizar o convite por configuração | Galeria de modelos, edição de cores, textos, fotos e secções |
| Fase 2 — Editor | Liberdade total de desenho e impressão | Editor visual de tela, exportação para impressão pronta a usar |
| Fase 3 — Ecossistema | Completar a experiência do casamento | Edição de imagem, plano de mesas visual, WhatsApp e restantes módulos |

As duas decisões que condicionam tudo o resto são a Fase 0 (infraestrutura e multi-inquilinência) e a escolha do editor. É por aí que se recomenda começar.

# 12. Riscos e mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Subestimar a complexidade do editor | Começar pelos modelos (Camada 1) e usar biblioteca madura (Polotno/Fabric.js) na Camada 2 |
| Convites físicos com cores erradas na impressão | Adotar cedo os requisitos de impressão (margem de corte, resolução, CMYK) |
| Pagamentos em Angola | Combinar meios locais (Multicaixa) com uma opção internacional; confirmar cobertura atual |
| Privacidade dos dados de convidados | Isolamento por inquilino, consentimento e direitos de exportação/eliminação desde o início |
| Reescrita total demasiado arriscada | Faseamento: a Fase 0 preserva a lógica já validada e evita um recomeço do zero |

# 13. Próximos passos

Recomenda-se avançar por esta ordem, mantendo cada passo pequeno e verificável:

- Decidir a infraestrutura de alojamento, base de dados e armazenamento de imagens.

- Desenhar e implementar o modelo de dados multi-inquilino, com contas e eventos.

- Selecionar a abordagem do editor, avaliando o Polotno e o Fabric.js com um protótipo.

- Construir a galeria de modelos e a personalização por configuração (Fase 1).

- Validar com um pequeno grupo de casais reais antes de abrir o serviço ao público.

Este documento é um guia vivo. Cada fase deve ser revista à luz do que os primeiros casais pedirem, mantendo o princípio que já deu bons resultados: passos pequenos, verificados e sempre ao serviço da experiência do casal.